**Список крупных задач для каждой системы:**

**Интернет-банк**

* Разработка модуля экспорта ставок на сайт.
* Интеграция интернет-банка с файловым сервером.
* Внедрение многофакторной аутентификации.
* Оптимизация времени отклика системы.

**Сайт**

* Разработка модуля экспорта ставок в файлы.
* Интеграция сайта с файловым сервером для передачи ставок партнёру.
* Обеспечение кроссплатформенной совместимости.

**Система кол-центра**

* Обеспечение доступа сотрудников кол-центра к актуальным ставкам через API или файловый сервер.
* Настройка системы кол-центра для обработки увеличенного объёма звонков.
* Интеграция системы кол-центра с интернет-банком и АБС.

**АБС**

* Оптимизация базы данных для обработки увеличенного числа заявок.
* Интеграция с системой кол-центра через API.
* Обеспечение отказоустойчивости и высокой доступности.

**СМС-шлюз**

* Доработка модуля отправки СМС-кодов.
* Интеграция с интернет-банком и системой кол-центра.
* Обеспечение безопасности передачи СМС-уведомлений.

**Файловый Сервер**

* Настройка файлового сервера для экспорта ставок.
* Автоматизация процесса передачи файлов партнёрскому кол-центру.
* Обеспечение безопасности файлового обмена.

**Партнёрский Кол-центр**

* Настройка приема файлов с актуальными ставками.
* Интеграция полученных ставок с внешней информационной системой.
* Команда цифровой трансформации
* Координация между командами разработки и IT.
* Управление проектом и мониторинг выполнения задач.
* Разработка документации для новых интеграций и процессов.

Roadmap

Описание RoadMap для MVP (6 месяцев)

Месяц 1-2: Подготовительный этап

* Анализ текущих систем и определение требований к файловому серверу.
* Разработка модуля экспорта ставок на сайте и интернет-банке.
* Настройка файлового сервера и обеспечение его безопасности.
* Разработка автоматизированного процесса передачи файлов партнёрскому кол-центру.

Месяц 3-4: Разработка и интеграция:

* Внедрение многофакторной аутентификации в интернет-банке и сайте.
* Интеграция интернет-банка и сайта с файловым сервером.
* Доработка СМС-шлюза для поддержки новых функций.
* Обеспечение доступа кол-центра к актуальным ставкам через API или файловый сервер.

Месяц 5: Тестирование и оптимизация:

* Проведение нагрузочного тестирования АБС и системы кол-центра.
* Оптимизация производительности интернет-банка и сайта.
* Тестирование процессов передачи файлов и интеграции с партнёрским кол-центром.
* Обучение сотрудников кол-центра и партнёрского кол-центра новым процессам.

Месяц 6: Запуск и мониторинг:

* Запуск MVP функционала открытия депозитов.
* Мониторинг производительности и доступности систем.
* Внедрение систем мониторинга и логирования.
* Сбор обратной связи и подготовка к дальнейшему расширению функционала.